| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.03.2024 |  |  | № | 26 |  |  |
| О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Высокоярского сельского поселения в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить план основных мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья на территории Высокоярского сельского поселения в 2024 году согласно приложения 1. - Создать на территории Высокоярского сельского поселения чрезвычайную паводковую комиссию в составе: Председателя комиссии: Дудкина Е.Н. Зам. председателя: Никуленкина Л.В. Члены комиссии: Сидорова Е.С. (по согласованию) Гурьев О.А. (по согласованию) Бондарев В.Н. (по согласованию) Сидорова Н.М. (по согласованию) Никитин Е.О. (по согласованию) Смирнов В.А. (по согласованию) - Поручить комиссии осуществлять контроль за выполнением мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья, а также по привлечению материальных и технических ресурсов для проведения предупредительных и аварийно–спасательных работ. - Постановление Высокоярского сельского поселения № 16 от 13.03.2023 «О мероприятиях по предупреждению, ликвидации затопления и организационному пропуску весенних паводковых вод на территории Высокоярского сельского поселения в 2023 году» считать утратившим силу. - Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. |  |  |  |  |  |  |  |
| И.О. Главы Высокоярского сельского поселения |  |  |  |  |  | Дудкина Е.Н. |  |

Приложение №1

к Постановлению № 26 от 15.03.2024 г.

ПЛАН

основных мероприятий  по организованному пропуску весеннего половодья на территории муниципального образования «Высокоярское сельское поселение»         на 2024 год

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание комиссии по ЧПК | март, апрель, май | Дудкина Е.Н. |
| 2 | Очистить крыши предприятий, учреждений, домов и построек от снега и наледи | март | Дудкина Е.Н. Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 3 | Привести в порядок свалки бытовых отходов и подъезды к ним | март | Дудкина Е.Н. |
| 4 | Очистить дорожные водопропускные трубы от снега и наледи | Март, апрель | Гурьев О.А. (по согласованию) |
| 5 | Провести отвод талых вод от подстанций, электросетей, на объектах энергообеспечения. | март | Никитин Е.О. (по согласованию) |
| 6 | Очистить колодцы линий связи от снега и обеспечить отвод талых вод от них. | март | (по согласованию) |
| 7 | Для организации мониторинга за состоянием рек в районе, создать посты наблюдения за подъемом уровня воды в реках поселения: с. Высокий Яр р. Андарма с. Богатыревка р. Андарма | до 25.03.2024 | Дудкина Е.Н. Бухлина Н.В. |
| 8 | Обеспечить режим оказания медицинской помощи населению. Создать резерв медикаментов, перевязочного материала. | постоянно | Сидорова Н.М. Янко Т.И. (по согласованию) |
| 9 | Подготовить резервный жилой фонд для размещения населения, эвакуируемого из зон затопления. | Март | Дудкина Е.Н. |
| 10 | Рассмотреть вопросы привлечения транспорта, лодок для возможного перемещения людей из зон затопления. | до 25.03.2024 | Дудкина Е.Н. |
| 11 | Создать месячный запас в СНП попадающих в зону затопления товаров первой необходимости (мука, крупы, соль, сахар, спички, сигареты) | март | ИП Галица А.В. |
| 12 | Обеспечить соблюдение правопорядка в населенных пунктах затопляемых зон | весь период | Смирнов В.А. |
| 13 | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного затопления и контроль за их исполнением | до 30.03.2024 | Сидорова Н.М. Янко Т.И. (по согласованию) |
| 14 | Спланировать и организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановки в период половодья. | Март-май | Дудкина Е.Н. |
| 15 | Провести инвентаризацию плав средств частного сектора. | До 30.03.2024 | Дудкина Е.Н. |
| 16 | Организовать контроль за изготовлением подручных плав средств населением в местах возможного затопления | до 30.03.2024 | Дудкина Е.Н. |
| 17 | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера администрации района тел. 22-411 об уровне воды в реке, паводковой ситуации за сутки и выполнении противопаводковых мероприятий | весь период | Дудкина Е.Н. Бухлина Н.В. |