АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2016                                           с. Высокий Яр                                      № 26

Об утверждении плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Высокоярского сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Высокоярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов Высокоярского сельского поселения на 2016 – 2030 года.

| № п/п | Место расположение проводимых работ | Смета расходов, рубль | Протяженность ремонта, м | Срок исполнения | Наименование проводимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 800 000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 | с. Высокий Яр Участок автомобильной дороги пер. Трактовый от ул. Сибирская, 15 до ул. Центральная ,26 с. Высокий Яр, участок автомобильной дороги ул. Центральная от дома №26 до пер. Больничный,16 с. Высокий Яр, участок автомобильной дороги ул. Сибирская от дома №7 до дома №15 д. Пчелка участок автомобильной дороги ул. Центральная | 760237 969818 628655 282665 | 370 472 305,96 315 | май – октябрь май- октябрь май- октябрь май-октябрь | Устройством подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (в плотном теле). Параметры а/дороги: толщину слоя -128мм, ширину - 4 метра |
|  | Всего | 3561375 | 1462,96 |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 800 000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 | д. Пчелка участок автомобильной дороги ул. Центральная | 224000 | 236 | май – октябрь | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня ФР 40-70, толщиной подстилающего слоя 15 см., ширина дороги -4,0 п.м. |
|  | Всего | 1024000 | 236 |  |  |
|  | 2018год |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 800000 |  |  |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
| 2.1 | д. Крыловка Участок автомобильной дороги, подъезд к д. Крыловка | 268000 | 282 | май- октябрь | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня ФР 40-70, толщиной подстилающего слоя 15 см., ширина дороги -4,0 п.м. |
|  | Всего | 1068000 | 282 |  |  |

2. Обнародовать настоящее постановление в специально отведенных местах для обнародования и разместить на официальном сайте Администрации Высокоярского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Высокоярского сельского поселения:                                   Д.В. Галица