АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2014г.                               с. Высокий Яр                		         № 50

О проведении комплекса работ по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области

В связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства, руководствуясь Законом Томской области от 15.08.2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территории городов и других населенных пунктов Томской области», Решением Совета Высокоярского сельского поселения от 28.03.2012 года №6 «О Правилах благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов с 25 апреля по 25 июня 2014 года.

- Утвердить комиссию для организации проведения двухмесячника и дальнейших благоустроительных работ с подведением итогов (приложение № 1).

- Утвердить Положение о комиссии по благоустройству и контролю за выполнением «правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Высокоярскогосельскоого поселения (приложение № 2).

- Утвердить план мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории Высокоярского сельского поселения (приложение № 3).

- Организовать фотоконкурс по благоустройству «Лучшая частная усадьба села»

- Утвердить Положение о фотоконкурсе на «Лучшую частную усадьбу села» на территории Высокоярского сельского поселения (приложение № 4).

- Рекомендовать коллективам организаций независимо от организационно – правовых форм собственности, расположенных на территории Высокоярского сельского поселения, а также жителям населенных пунктов в установленные сроки принять активное участие по уборке дворов, очистке от мусора прилегающих территорий, внутридворовых территорий, усадеб и скверов, в ремонте дорог и тротуаров, ликвидации раскопок, обновления фасадов зданий, малых архитектурных форм, озеленении.

- Депутатам Совета Высокоярского сельского поселения провести разъяснительную работу среди населения (на своих закрепленных участках) о необходимости проведения санитарной очистки и благоустройству территорий в период двухмесячника.

- Владельцам гаражей организовать уборку прилегающей территории от мусора, с вывозом на полигон БО.

- Окончательные итоги фотоконкурса по благоустройству подвести в июле 2014г.

- Отменить действие постановления №55 от 24.04.2013 года.

- Контроль за исполнением данного Постановления возложить на специалиста Высокоярского сельского поселения.

Глава Высокоярского

сельского поселения                                              С.С. Брунгард

Приложение № 1
к Постановлению
от 22.04.2014г. № 50

СОСТАВ КОМИССИИ

Председатель комиссии - Бондарев В.Н. - начальник пожарного поста с. Высокий Яр (по согласованию)

Заместитель председателя - Бондарева Н.В. - домохозяйка

Секретарь комиссии – Бирюкова Н.М. – спортинструктор

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Стрелкова Н.И. - учитель,

Тиунова З.В. - зав. филиалом ДК д. Пчелка

Сидорова Н.М. - фельдшер с. Высокий Яр,

Никонова С.А. – почтальон д.Хутоское,

Гуменникова Н.Л. - зав. филиалом ДК д. Хуторское,

Мощевикина Л.В. – пенсионер

Ягодова Т.С. - директора МКУ «Высокоярский сельский дом культуры»

Вашурина Л.А. - специалист 2-ой категории Администрации Высокоярского поселения,

Коростина О.П. - учитель

Елисеева Л.В. - специалист по социальной работе

Черных Т.А. - вет. врач

Федорова Л.И. - почтальон

Андриевских О.В. – пенсионерка

Приложение № 2 
Утверждено Постановлением от 22.04.2013г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству и контролю за выполнением Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения.

# Общие положения

Комиссия по благоустройству и контролю за выполнением «Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Высокоярского сельского поселения» (дальнейшем - Комиссия) является совещательным органом Администрации Высокоярского сельского поселения. Комиссия является коллегиальным органом Высокоярского сельского поселения. Руководство комиссией осуществляется председателем комиссии, а в его отсутствие его заместителем. Состав комиссии утверждается Главой Высокоярского сельского поселения. Комиссия состоит из десяти человек, заседания проходят не реже одного раза в месяц и являются правомерным при наличии не менее 50% членов. Решения принимаются большинством голосов, фиксируются в протоколе. Решения комиссии в пределах своих полномочий являются обязательными для выполнения всеми должностными лицами, руководителями предприятий, организаций, учреждений, граждан проживающих на территории поселения.

Комиссия в своей деятельности руководствуется:

- Законами Российской Федерации;

- Законами Томской области;

- Конституцией Российской Федерации;

- Уставом Высокоярского сельского поселения;

- Постановлением Администрации Высокоярского сельского поселения.

Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения.

# Задачи.

1. Основной задачей Комиссии по благоустройству является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Высокоярского сельского поселения.

2. Разработка, доведение до населения поселения нормативно- правовых актов в области благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения.

3. Комиссия рассматривает вопросы, по содержанию и перспективному развитию территорий, развития уровня благоустройства в населенных пунктах Высокоярского сельского поселения.

4. Следит за содержанием арендуемых или находящихся в собственности предприятий, организаций и отдельных граждан территорий, а также соблюдения ими Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения.

# Структура

1. Комиссия состоит из представителей администрации поселения, руководителей учреждений поселения, жителей поселения.

2. Для делопроизводства и контроля за выполнением решений Комиссии назначается секретарь комиссии.

# Функции

1. Комиссия занимается разрешением возникающих вопросов касающихся благоустройства на территории поселения, внедрением передового опыта в области благоустройства, разрабатывает и представляет на утверждение Совета поселения нормативно- правовые документы, направленные на повышение уровня благоустройства в поселении.

2. Протоколы заседаний Комиссии оформляются секретарем.

3. Решения Комиссии обнародуются, согласно существующих правил, направляются в организации и предприятия.

# Права

1.Комиссия имеет право:

проводить и определять победителей различных конкурсов направленных на улучшение благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения;

- проводить рейды с привлечением заинтересованных лиц для выявления фактов нарушения Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения.

- вызвать должностных лиц, руководителей предприятий, организаций, учреждений, граждан, на комиссию для рассмотрения вопросов, связанных с невыполнением Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;

Требовать:

-	от должностных лиц, руководителей предприятий, организаций, учреждений, частных предпринимателей, граждан устранения выявленных нарушений, возмещения ущерба при нарушении содержания земельных участков, находящихся в собственности или аренде.

Приложение № 3 
к Постановлению 
от 22.04.2013г. № 50

ПЛАН

мероприятий по проведению благоустроительных работ на территории Высокоярского сельского поселения в 2014 году.

| № п/п | Мероприятия |  | ответственные исполнители |  | Сроки исполнения |  |  | Затраты (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| I. Мероприятия по проведению благоустроительных работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совещание рукодителей Высокоярского сельского поселения «О благоустройстве» |  | Брунгард С.С. |  | Один раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Составление общей характеристики территории (площадь всей территории кв.м., в том числе площадь, требующая санитарного содержания, кв.м.) |  | Брунгард С.С. руководители организаций, специалист поселения |  | До 01.05.2013г |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Закрепление территорий за собственниками. Наличие нормативных документов. Оформление свидетельств о государственной регистрации права на жилые помещения физическими лицами |  | Брунгард С.С. Руководители организаций, специалист поселения |  | В течение года. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Защита планов благоустроительных работ в форме доклада. |  | Руководители организаций |  | 23.04.2014 |  |  |  |  |  |  |
| II. Работа комиссии по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседание комиссии по благоустройству |  | Бондарев В.Н., специалист поселения |  | 1 раз в месяц, во время двухмесячника по благоустройству -1 раз в две недели |  |  |  |  |  |  |
| III. Организация сбора и вывоза мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории вокруг свалок |  | Администрация поселения |  | Апрель-август |  |  | 10000 |  |  |  |
| 2 | Ликвидация всех самовольных свалок в черте населенных пунктов МО |  | Администрация поселения |  | По мере необходимости |  |  | 5000 |  |  |  |
| 3 | Уборка территории памятника в с. Высокий Яр |  | Давыдова Н.А. |  | 01.05.-05.05. 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка территории памятника в д. Крыловка |  | Очередько Л.В. |  | 01.05-05.05.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Уборка территории памятника в с. Богатыревка |  | Вашурина Л.А. |  | 01.05-05.05.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уборка территории памятника в д. Панычево |  | Совет ветеранов |  | 01.05-05.05.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уборка с придомовых территорий за красную линию, укладка дров в поленницы, приведение в порядок выгребных ям, мусорных контейнеров и наружных туалетов. |  | Жители поселения, руководители организаций |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Уборка ул. Центральной в с. Высокий Яр, очистка кюветов вдоль улиц от мусора |  | Школа |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Уборка территории стадиона с. Высокий Яр |  | Школа |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вывоз мусора с территории поселения на свалку |  | Администрация поселения, жители поселения, руководители организаций |  | В течение года |  |  | 4000 |  |  |  |
| 11 | Уборка территории Высокоярской школы и ГДО от мусора |  | Администрация школы |  | До 15.05.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уборка территории у котельной ДК в с.Высокий Яр |  | Администрация поселения |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Уборка территории Высокоярский СДК |  | Ягодова Т.С. |  | 1 декада мая |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уборка территории Хуторской СК |  | Гуменникова Н.Л. |  | 1 декада мая |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уборка территории Пчелкинский ЦД |  | Тиунова З.В. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уборка территории Панычевский ЦД |  | Шайдулина А. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Уборка территории Крыловский филиал №1 |  | Очередько Л.В. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уборка территории Крыловской школы-интерната – 5 га |  | Администрация школы-интерната |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство выгребной ямы для мусора на территории Крыловской школы-интерната – 1 шт. |  | Администрация школы-интерната |  | май |  |  |  |  |  |  |
| IV. Озеленение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уход за кедровником |  | Администрация поселения, школа, ДК, библиотека |  | июнь-сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уход за лесопарковыми насаждениями в с. Богатыревка |  | Жители поселения, руководители предприятий, Администрация поселения |  | июнь-сентябрь |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Очистка от мусора лесных массивов, прилегающих к с. Богатыревка, д. Панычево |  | Жители поселения, руководители предприятий, Администрация поселения |  | июнь-сентябрь |  |  | 1000 |  |  |  |
| 4 | Озеленение участка по улице Центральной д. Хуторское |  | Гуменникова Н.Л. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Посадка деревьев на территории Крыловской школы-интерната – 25 шт. |  | Администрация школы-интерната |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Побелка стволов деревьев |  | Очередько Л.В. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Посадка посадка саженцев деревьев на территории Высокоярского СДК |  | Ягодова Т.С. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Посадка саженцев деревьев на территории Пчелкинского ЦД |  | Тиунова З.В. |  | май |  |  |  |  |  |  |
| Разбивка и устройство цветников, оформление клумб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Крыловская школа-интернат - 3 шт. |  | Администрация Крыловской школы-интерната |  | До 10 июня 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Высокоярский СДК |  | Ягодова Т.С. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Крыловский ДК |  | Очередько Л.В. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пчелкинский ЦД |  | Тиунова З.В. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Панычевский ЦД |  | Пономарева М.А. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хуторской СК |  | Гуменникова Н.Л. |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МКОУ «Высокоярская СОШ» (оригинальное оформление клумб, разбивка цветников на территории школы и ГДО, уход прополка, полив цветников) |  | Администрация школы |  | До 20.09.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Оформление цветника в зоне отдыха на площади в с. Богатыревка, уход за цветником | Жители поселения, руководители предприятий Администрация поселения |  | май-август |  |  | 300 |  |  |  |
| Скашивание травы на территории: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пчелкинский ЦД | Тиунова З.В. |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Панычевский ЦД | Пономарева М.А. |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Хуторской СК | Гуменникова Н.Л. |  | июнь-август |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Высокоярская СОШ, ГДО | Рабочий Высокоярской школы |  | в течение лета |  |  |  |  |  |  |
| V. Организация работ по содержанию территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ликвидация не эксплуатируемых зданий в поселении - 8 ветхих зданий | Собственники зданий |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка дорожных водопропускных труб от снега и наледи, обеспечить беспрепятственный спуск талых вод 11 шт. | Митрофанов В.В. |  | апрель |  |  | 8000 |  |  |  |
|  |  | Демонтаж и монтаж пешеходного перехода через реку Андарма | Администрация Поселения, жители поселения |  | май, август |  |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт мостика через овраг ул. Луговая в с. Богатыревка | Администрация поселения, жители с. Богатыревка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скашивание травы вдоль обочин дорог поселения, на стадионе в с. Высокий Яр, на территории кладбищ в поселении | Администрация поселения Ефимов Н.Е. |  | июль-август |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт калиток кладбищ в поселении | Администрация поселения, жители населенных пунктов |  | июнь |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт и установка кобр уличного освещения -15 шт. | Милецкий А.Д. |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  | Ремонт заборов, ворот, ограждений придомовых (прилегающих) территорий | Жители поселения, руководители организаций |  | май-август |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штакетной ограды Крыловской школы-интерната |  | Администрация школы-интерната |  | май |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство нового забора Крыловской школы-интерната |  | Администрация школы-интерната |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт детской площадки. |  | Администрация школы-интерната |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт забора в детском саду, на территории спорткомплекса |  | Завхоз, рабочий, учитель технологий, кочегары Высокоярской школы |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт изгороди Высокоярский СДК |  | Ягодова Т.С. |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт изгороди Крыловский филиал №1 |  | Очередько С.Г. |  | май |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуара Пчелкинский ЦД |  | Тиунов В.А. |  | июль |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуара Крыловский филиал №1 |  | Очередько С.Г. |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца Крыловский филиал №1 |  | Очередько С.Г. |  | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство тротуаров на территории Крыловской школы-интерната |  | Администрация школы-интерната |  | май |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание детских, спортивных площадок в поселении: |  | Руководители организаций |  | май-июль |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт детской площадки на территории Крыловской школы-интерната - 9 предметов. |  | Администрация школы-интерната |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт спортивной площадки на территории Крыловской школы-интерната. |  | Администрация школы-интерната |  | май-июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж детской спортивной площадки в пришкольном парке в с. Высокий Яр |  | Администрация Высокоярской школы, Администрация поселения, |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка в рабочем состоянии спортивных площадок на стадионе с. Высокий Яр, Хуторское, Пчелка, Крыловка |  | Администрация Высокоярской школы |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и установка скамеек для отдыха на территории Крыловской школы-интерната |  | Администрация школы-интерната |  | До 31.05.2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка придомовых (прилегающих) территорий в ухоженном виде |  | Руководители организаций, жители поселения, ЧП |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |
| VI. Мероприятие поощрительного и стимулирующего характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация в поселении фотоконкурса по благоустройству «Лучшая частная усадьба села» |  | Администрация поселения, комиссия по благоустройству |  | июль |  |  | 3000 |  |  |  |
| VII. Привлечение школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение учащихся к общественным работам |  |  | Школа, Администрация Поселения |  | июнь-август |  |  |  |  |  |
| VIII. Координация проведений мероприятий по благоустройству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация субботников, воскресников на территории поселения |  |  | Руководители организаций, Администрация ВПП «Единая Россия» |  | В течение весна-осень |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация субботников по благоустройству кладбищ |  |  | Совет ветеранов Перегудина Т.И. Администрация поселения |  | май |  |  |  |  |  |
|  | IX. Информирование населения о благоустройстве территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование населения через наглядные щиты |  |  | Администрация комиссия по благоустройству |  | 1 раз в месяц, во время двухмесячника по благоустройству -1 раз в две недели |  |  |  |  |  |
| 2 | Размещение материалов о ходе благоустроительных работ на официальном сайте Администрации и в СМИ |  |  | Специалист поселения |  | В течение года |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 
к Постановлению 
от 22.04.2011г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ

о фотоконкурсе «Лучшая частная усадьба села» 
на территории Высокоярского сельского поселения.

# 1. Общие положения

1. Положение о фотоконкурсе на лучшую частную усадьбу села на территории Высокоярского сельского поселения разработано в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечение чистоты и порядка на территории Высокоярского сельского поселения.

2. Цель конкурса - привлечение населения для наведения санитарного порядка, благоустройства территорий населенных пунктов Высокоярского сельского поселения.

# 2. Участники конкурса

Жители населенных пунктов Высокоярского сельского поселения.

З. Критерии оценки участников конкурса

Конкурсные объекты по номинации «Лучшая частная усадьба села» оцениваются по следующим критериям:

- оригинальность оформления усадьбы;

- опрятный вид фасада дома и двора усадьбы;

- наличие зеленых насаждений, цветников;

- содержание в исправном состоянии ограждений;

- содержание прилегающей территории ко двору в чистоте и порядке.

4. Награждение победителей конкурса

Победители конкурса награждаются грамотами.