АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2019 г. с. Высокий Яр № 51

О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016 - 2025 г.»

В связи с приведением нормативно правовой базы в соответствие с Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения:
2. Раздел 1«Паспорт программы» изложить в новой редакции:

«1. Паспорт программы

**ПРОГРАММА**

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области

на 2016 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Высокоярского сельского поселения, Постановление администрации Высокоярского сельского поселения от г.№ «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения», Генеральный план Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области. |
| Заказчик  программы | Администрация Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области, адрес: 636225 Томская обл., Бакчарский р-н, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26 |
| Исполнители программы | Администрация Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области, адрес: 636225 Томская обл., Бакчарский р-н, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);  - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;  - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;  - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог;  - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования:  ВСЕГО - 2841,16800  Областной – 2682,53900  Местный -158629,00  Средства местного бюджета на 2019-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
|  | Источник финансирования:  ВСЕГО: 586 801.20  Областной – 545781,84  Местный – 28725,36  Средства местного бюджета на 2019- 2025 уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

1. Пункт 5.2 раздела 5 **«Мероприятия по развитию сети дорог поселения» изложить в новой редакции:**

«**5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

***ПЕРЕЧЕНЬ***

***программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского сельского поселения на 2016 – 2025 годы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1 | Ремонт автодороги в с. Высокий Яр, Бакчарского района, Томской области протяженностью 1147,96 метров | 2016 | 2347.15  Обл. – 2229.8  Местный – 117.35 | администрация сельского поселения |
| 2 | Ремонт автодороги  д. Крыловка, Бакчарского района Томской области, протяженностью 846,5 метров  с. Высокий Яр пер. Трактовый - 240 | 2017 г. | 2119,73666  Обл. 2013.749  Местный 105.98766 | администрация сельского поселения |
| 3 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, пер.Трактовый- 248 метров, ул. Восточная – 500 метра.  Пер. Больничный – 280,6 метра.  Ул. Сибирская – 170 метров. | 2018 г. | 2086,87357  Обл. – 1982,52983  Местный -104343,74 | администрация сельского поселения |
| 4 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, ул. Рабочая – 326 метра,  ул. Весенняя – 656 метров | 2019 г. | 2841,16800  Обл. – 2682,53900  Местный -158,62900 | администрация  сельского поселения |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги д.Панычево:  Ул. Трактовая – 274 метра | 2019 | 586 801.20  Обл.- 545781,84  Мест. – 28725.36 | Администрация Высокоярского сельского поселения |
| 5 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, ул. Садовая – 590 метров | 2020 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |
| 6 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, пер. № 3 (Танцев – Бирюков) - 293 метра, пер. № 2 (Нестеренко – магазин – 127 метров | 2021 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |
| 7 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, подъезд № 1 (Восточная) - 544 метра | 2022 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |
| 8 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, подъезд (сушилка) - 700 метров | 2023 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |
| 9 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, ул. Таежная – 140 метров, ул. Советская - 176 метров, ул. Сибирская – 182 метра | 2024 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |
| 10 | Ремонт автодороги с.Высокий Яр, ул. Центральная - 441 метра | 2025 г. | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | администрация сельского поселения |

1. Раздел 6 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

**«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Реконструкция | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | с. Высокий Яр, Бакчарского района, Томской области | V | 1147,96 | 2347.15  Обл. – 2229.8  Местный – 117.35 | 2347.15  Обл. – 2229.8  Местный – 117.35 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт автодороги | д. Крыловка,  с. Высокий Яр Бакчарского района Томской области | V | 846,5  240 | 2119,73666  Обл. 2013.749  Местный 105.98766 |  | 2119,73666  Обл. 2013.749  Местный 105.98766 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр,  пер. Трактовый,  ул. Восточная  ул. Сибирская  пер. Больничный | V | 1198,6 | 2086, 87357  Обл. – 1982,52983  Местный -104343,74 |  |  | 2086, 87357  Обл. – 1982,52983  Местный -104343,74 |  |  |  |
| 4 | Ремонт автодороги | с. Высокий Яр  ул.Рабочая  ул. Весенняя | V | 982 | 2841,16800  Обл. – 2682,53900  Местный -158,62900 |  |  |  | 2841,16800  Обл. – 2682,53900  Местный -158,62900 |  |  |
|  | Ремонт автодороги | Д.Панычево,  Ул. Трактовая | V | 274 | 586 801.20  Обл.- 545781,84  Мест. – 28725.36 |  |  |  | 586 801.20  Обл.- 545781,84  Мест. – 28725.36 |  |  |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, Высокий Яр, ул. Садовая | V | 590 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, пер. № 3 (Танцев – Бирюков) - 293 метра, пер. № 2 (Нестеренко – магазин – 127 метров | V | 420 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, подъезд № 1 (Восточная) | V | 544 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, подъезд (сушилка) | V | 700 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, ул. Таежная, ул. Советская, ул. Сибирская | V | 498 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |
| 10 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, ул. Центральная | V | 441 | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |  |  |  |  |  | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 |

1. Раздел 7 «Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения» изложить в новой редакции:

**«7.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.**

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | | Протяженность, м | График реализации мероприятий  /тыс.руб./ | | | | | | | | | | | | | | | Ответственные исполнители | | Выполнение целевых показателей | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021-2025 | | |  | | |  | |
| Реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр | | V | 1147,96 | | 2347.15  Обл. – 2229.8  Местный – 117.35 | |  | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. |
| 2 | Ремонт автодороги | Д. Крыловка  С. Высокий Яр | | V | 1086,5 |  | | 2119,73666  Обл. 2013.749  Местный 105.98766 | |  | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | | | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. | |
| 3 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр | | V | 1198,6 |  | |  | | 2086873,57  Обл. – 1982529,83  Местный -104343,74 | |  | | |  | |  | | | администрация сельского поселения | | | Снижение удел.веса дорог нуждающихся в капремонте | |
| 4 | Ремонт автодороги | с. Высокий Яр  ул. Весенняя  ул.Рабочая | | V | 982 |  | |  | |  | | 2841,16800  Обл. – 2682,53900  Местный -158,62900 | | |  | |  | | | | администрация сельского поселения | | Увеличен.протяженности дорог с твердым покрытием | |
|  | Ремонт автодороги | Д.Панычево  Ул. Трактовая | | V | 274 |  | |  | |  | | 586 801.20  Обл.- 545781,84  Мест. – 28725.36 | | |  | |  | | | | Администрация Высокоярского сельского поселения | | Увеличение .протяженности дорог с твердым покрытием | |
| 5 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, Высокий Яр, ул. Садовая | | V | 590 |  | |  | |  | |  | | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | |  | | | | | администрация сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | |
| 6 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, пер. № 3 (Танцев – Бирюков) - 293 метра, пер. № 2 (Нестеренко – магазин – 127 метров | | V | 420 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | | | | | администрация сельского поселения | Увеличен.протяженности дорог с твердым покрытием | |
| 7 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, подъезд № 1 (Восточная) | | V | 544 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | | администрация сельского поселения | | | | Обеспечение населения качественными услугами тран.ифраст. | |
| 8 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, подъезд (сушилка) | | V | 700 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | | администрация сельского поселения | | | | Снижение удел.веса дорог нуждающихся в капремонте | |
| 9 | Ремонт автодороги | с.Высокий Яр, ул. Таежная, ул. Советская, ул. Сибирская | | V | 498 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | | администрация сельского поселения | | | | Обеспечение населения качественными услугами тран. ифраст. | |
| 10 | Ремонт автодороги | с. Высокий Яр, ул. Центральная | | V | 441 |  | |  | |  | |  | | |  | | 2225,00000  Обл. – 2100.00  Местный -125.00 | | администрация сельского поселения | | | | Увеличен.протяженности дорог с твердым покрытием | |

1. Разместить настоящее постановления на сайте администрации Высокоярского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Высокоярского

сельского поселения Д.В.Галица