АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Высокий Яр

00.00.2026                                                                                              № Проект

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области

на период 2026 - 2035 годы

Руководствуясь ст. 26  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 25.12.2015  N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области, Администрация Высокоярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития  транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на период 2026-2035 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 15.09.2016 года № 81 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 24.03.2017 года № 26 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 13.09.2017 года № 64/1 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 01.03.2019 года № 31 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 23.05.2019 года № 51 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 15.09.2021 года № 98 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области порядке и разместить на официальном сайте Администрации Высокоярского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю.

Глава Высокоярского сельского поселения                                         Е.Н. Дудкина

Приложение

к постановлению Администрации

Высокоярского сельского поселения

от 00.00.2026 года № 00

Муниципальная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области

на период 2026 -2035 годы

с. Высокий Яр

Содержание

|  |  | Введение |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры |
|  | 2.1. | Анализ положения Высокоярского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети поселения. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов). |
| Раздел 6 |  | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры |
| Раздел 7 |  | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры |
| Раздел 8 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения. |

- Паспорт программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского  сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на 2026 – 2035 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на 2026-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Высокоярского сельского поселения (далее – Администрация), адрес: 636225, Томская область, Бакчарский район, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Высокоярского сельского поселения, адрес: 636225 Томская область, Бакчарский район, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26 |
| Цель программы | - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; - улучшение качества дорог. |
| Задачи программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Высокоярского сельского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности отремонтированных дорог; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026 – 2035 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог местного значения; - ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Объем финансирования Программы в 2026-2035 годах составит 7128,163 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 1978,163 тыс. руб.; 2027 год – 2520,00тыс. руб.; 2028 год – 2630,00тыс. руб.; 2029-2035 годы – 0,0 тыс. руб. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; областной бюджет – 0,0 тыс. руб.; местный бюджет (дорожный фонд) – 7128,163 тыс. руб.; внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

  - Анализ положения Высокоярского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Общая площадь поселения занимает 417,28 тыс. га, что составляет 16,9% территории Бакчарского района.

Высокоярское сельское поселение расположено в северной части Бакчарского района. Граничит на западе с Парбигским, на северо-востоке – с Вавиловским, на востоке и юго-востоке – с Бакчарским сельскими поселениями Бакчарского района, на юге – с Новосибирской областью, северная граница – с Чаинским районом Томской области.

В состав поселения входят 6 сельских населенных пунктов: с. Высокий Яр, с. Богатырёвка, д. Панычево, д. Пчёлка, д.Хуторское, д. Крыловка.

Административный центр поселения – с. Высокий Яр.

Образование Высокоярского сельского поселения связано с принятием Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Территория сельского поселения определена границами, которые установлены Законом Томской области от 09.09.2004 г. № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района».

Характеристика населенных пунктов Высокоярского сельского поселения представлена в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Населенные пункты в составе Высокоярского сельского поселения

| Показатели | с.Высокий Яр | д.Крыловка | д.Хуторское | д.Пчёлка | с.Богатырёвка | д.Панычево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общая численность населения | 467 | 87 | 77 | 82 | 216 | 86 | 1015 |

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2026 г. составила 1015 человек.

Высокоярское поселение удалённое поселение района. Так, расстояние от центра поселения – с. Высокий Яр до с. Бакчар составляет 64 км. Внутри поселения расстояния между населёнными пунктами небольшие: от д. Хуторское до центра поселения - 6 км, от д. Пчёлка – 11 км, от д. Крыловка – 16, от д. Панычево – 33 км, от с. Богатырёвка – 43,5 км.  Все населенные пункты поселения находятся вдоль автодороги «Бакчар-Подгорное-Коломино», однако транспортное сообщение осложняется её грунтовым покрытием. Передвижение по дорогам в дождливую погоду затруднено, особенно в весенне-осенний период от с.Высокий Яр до д. Панычево.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Высокоярского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Большинство  передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

-узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Уровень автомобилизации низкий и составляет 140 единиц на 1000 человек (при уровне автомобилизации на 01.01.2024 в Российской Федерации 344 единиц на 1000 человек) Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Дороги общего пользования местного значения имеют щебеночное, песчано-гравийное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Строительство новых автомобильных дорог не производится. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Томск-Бакчар-Кедровый», «Бакчар-Подгорное-Коломино», дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 36,6 км. Почти все дороги требуют  ремонта.  Наименование автомобильных дорог указано в таблице 1.

Таблица 2.4.1. Наименование автомобильных дорог Высокоярского сельского поселения

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области  с. Высокий Яр

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 1 | автомобильная дорога, ул. Центральная; трубы всего 5 шт. 45 п.м. из них: 5 шт. металлические 45 п.м. | 2,171 | 0,441 | 1,73 |  |
| 69-612-420 ОП МП 2 | автомобильная дорога, пер. Больничный; трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт. металлические 0 п.м. | 1,189 | 0,519 | 0,67 |  |
| 69-612-420 ОП МП 3 | автомобильная дорога, ул. Весенняя; трубы всего 0 шт. из них: 0 шт. металлические 0 п.м. | 0,656 |  | 0,656 |  |
| 69-612-420 ОП МП 4 | автомобильная дорога, ул. Восточная; трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м. | 0,673 | 0,553 | 0,12 |  |
| 69-612-420 ОП МП 5 | автомобильная дорога, ул. Зеленая; трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт. металлические 0 п.м. | 0,476 | 0,476 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 6 | автомобильная дорога, ул. Новая; трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт.металлические 0 п.м. | 0,583 |  | 0,583 |  |
| 69-612-420 ОП МП 7 | автомобильная дорога, ул. Рабочая; трубы всего 2 шт. 16 п.м. из них: 2 шт. металлические 16 п.м. | 0,636 |  | 0,636 |  |
| 69-612-420 ОП МП 8 | автомобильная дорога, ул. Садовая; трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м. | 0,640 | 0,400 | 0,240 |  |
| 69-612-420 ОП МП 9 | автомобильная дорога, ул. Сибирская; трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м. | 0,682 | 0,182 | 0,5 |  |
| 69-612-420 ОП МП 10 | автомобильная дорога, ул. Советская; трубы всего 3 шт. 18 п.м. из них: 3 шт.металлические 18 п.м. | 0,616 | 0,176 | 0,44 |  |
| 69-612-420 ОП МП 11 | автомобильная дорога, ул. Таежная; трубы всего 1 шт. 8 п.м. из них: 1 шт.металлические 8 п.м. | 0,317 | 0,057 | 0,26 |  |
| 69-612-420 ОП МП 12 | автомобильная дорога, пер. Трактовый; трубы всего 4 шт. 24 п.м. из них: 4 шт.металлические 24 п.м. | 1,414 | 0,174 | 1,24 |  |
| 69-612-420 ОП МП 13 | Автомобильная дорога, пер. № 1 (Весенняя – Больничный) | 0,219 |  | 0,219 |  |
| 69-612-420 ОП МП 14 | Автомобильная дорога, пер. № 2 (Нестеренко – магазин) ; | 0,157 | 0,157 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 15 | Автомобильная дорога, пер. № 3 (Танцев – Бирюков) ; | 0,293 | 0,293 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 16 | Автомобильная дорога, подъезд № 1 (Восточная) | 0,544 | 0,544 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 17 | Автомобильная дорога, подъезд № 2 (сушилка) | 0,700 | 0,7 |  |  |

Таблица 2.4.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Крыловка

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 18 | Автомобильная дорога, ул. Центральная; | 1,08 | 0,18 | 0,847 |  |
| 69-612-420 ОП МП 19 | Автомобильная дорога, пер. Советский | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 20 | Автомобильная дорога, ул. Школьная | 0,73 | 0,73 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 21 | Автомобильная дорога, ул. Луговая | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 22 | Автомобильная дорога, пер. Весёлый | 0,32 | 0,32 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 23 | Автомобильная дорога, пер. Луговой | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 24 | Автомобильная дорога, пер. Лесной | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 25 | Автомобильная дорога, переулок №1 | 0,26 | 0,26 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 26 | Автомобильная дорога, проезд между Крыловками | 0,58 | 0,58 |  |  |

Таблица 2.4.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Пчелка

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 27 | Автомобильная дорога, ул. Центральная | 0,96 | 0,96 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 28 | Автомобильная дорога, ул. Школьная | 0,74 | 0,74 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 29 | Автомобильная дорога, подъезд №1 | 0,23 |  | 0,23 |  |
| 69-612-420 ОП МП 30 | Автомобильная дорога, подъезд №2 | 0,61 | 0,61 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 31 | Автомобильная дорога, подъезд к Центру досуга | 0,05 | 0,05 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 32 | Автомобильная дорога, подъезд к скважине | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 33 | Автомобильная дорога, подъезд к реке | 0,2 | 0,2 |  |  |

Таблица 2.4.4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Хуторское

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 34 | автомобильная дорога, пер. Береговой | 0,44 | 0,44 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 35 | автомобильная дорога, ул. Луговая | 0,53 | 0,53 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 36 | автомобильная дорога, ул. Центральная; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м. | 1,69 | 1,69 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 37 | Автомобильная дорога, подъезд №1 | 0,55 | 0,55 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 38 | Автомобильная дорога, переулок №1 | 0,24 | 0,24 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 39 | Автомобильная дорога, подъезд к скважине | 0,07 | 0,07 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 40 | Автомобильная дорога, подъезд к пожарному водоему | 0,13 | 0,13 |  |  |

Таблица 2.4.5. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области с. Богатыревка

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 41 | автомобильная дорога, ул. Школьная; трубы всего 3 шт. 12 п.м. из них: 3 шт.металлические 12 п.м. | 1,096 | 0,716 | 0,38 |  |
| 69-612-420 ОП МП 42 | автомобильная дорога, ул. Ленина; трубы всего 4 шт. 16 п.м. из них: 4 шт.металлические 16 п.м. | 1,02 | 0,38 | 0,64 |  |
| 69-612-420 ОП МП 43 | автомобильная дорога, ул. Заозерная; трубы всего 3 шт. 12 п.м. из них: 3 шт.металлические 12 п.м. | 0,738 | 0,738 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 44 | автомобильная дорога, ул. Луговая | 0,571 | 0,571 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 45 | автомобильная дорога, ул. Киргизка; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м. | 0,435 | 0,435 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 46 | автомобильная дорога, ул. Новая; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м. | 0,294 | 0,294 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 47 | автомобильная дорога, ул. Лесная; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м. | 1,384 | 1,384 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 48 | автомобильная дорога, пер. Дорожный; трубы всего 2 шт. 8 п.м. из них: 2 шт.металлические 8 п.м. | 0,373 | 0,373 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 49 | автомобильная дорога, ул. Береговая | 0,392 | 0,392 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 50 | автомобильная дорога, пер. Центральный | 0,489 | 0,489 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 51 | автомобильная дорога, пер. Школьный | 0,865 | 0,865 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 52 | автомобильная дорога, подъезд к мосту | 0,139 | 0,139 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 53 | автомобильная дорога, выезд из с. Богатыревка | 0,165 | 0,165 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 54 | автомобильная дорога, дорога на поля | 0,328 | 0,328 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 55 | автомобильная дорога, дорога на кладбище | 0,598 | 0,598 |  |  |

Таблица 2.4.6. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Панычево

| Идентификационный номер | Наименование объекта | Протяженность (всего, км) | Протяженность по типу покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунт | Гравий, щебень |  |
| 69-612-420 ОП МП 56 | автомобильная дорога, ул. Береговая | 0,36 | 0,36 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 57 | автомобильная дорога, ул. Советская; трубы всего 2 шт. 12 п.м. из них: 2 шт.металлические 12 п.м. | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 58 | автомобильная дорога, ул. Трактовая; трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт.металлические 6 п.м. | 0,82 | 0,546 | 0,274 |  |
| 69-612-420 ОП МП 59 | автомобильная дорога, ул. Центральная; трубы всего 2 шт. 12 п.м. из них: 2 шт.металлические 12 п.м. | 1,12 | 1,12 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 60 | автомобильная дорога, ул. Школьная | 0,31 | 0,31 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 61 | автомобильная дорога, подъезд №1 | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 69-612-420 ОП МП 62 | автомобильная дорога, подъезд №2 | 0,39 | 0,39 |  |  |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2023-2025 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Высокоярского сельского поселения

Таблица 2.5.1.

| № | Показатели | 2023 год (факт) | 2024 год (факт) | 2025 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 617 | 571 | 520 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 130 | 134 | 140 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 130/1000 | 134/1000 | 140/1000 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта. Автобусное транспортное сообщение отсутствует.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном исполнении и прилегающие территории к организациям и домам.  Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигаются по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 5% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Томск-Бакчар-Кедровый».

На территории Высокоярского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2025 года  на территории Высокоярского сельского поселения не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество дорожно-транспортных происшествий | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 130 | 134 | 140 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Таблица 2.11.1

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 36,6 | 23,1 | 23,1 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 36,6 | 23,1 | 23,1 |
| -общего пользования областного значения | км | - | - | - |
| -общего пользования федерального значения | км | - | - | - |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 23.03.2026 г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 29.12.2025 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 07.07.2025 г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 16.07.2025 г.) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 (ред. от 23.05.2024 г.) «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

6. Генеральный план Высокоярского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области от 12.12.2013г. № 47;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

На территории Высокоярского сельского поселения расположено 6 населенных пунктов, в которых прописано 1015 человек, в том числе: трудоспособного возраста –  581 человек, дети до 17-летнего возраста – 125 человек, старше трудоспособного возраста – 309 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся | 3 | 13 | 10 | 4 |
| 2. | Число умерших | 18 | 29 | 17 | 25 |
| 3. | Естественный прирост (+), убыль (-) | -15 | -16 | -7 | -21 |
| 4. | Прибыло | 10 | 28 | 11 | 3 |
| 5. | Убыло | 56 | 45 | 39 | 20 |
| 6. | Миграционный прирост (+), убыль (-) | -46 | -17 | -28 | -17 |

По динамике роста населения видно, что Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2022-2025 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. При этом процесс естественной прибыли населения постепенно сокращается.

Население Высокоярского  сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном крупном населенном пункте – административном центре с. Высокий Яр.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Высокоярском сельском поселении составляет 24917,4 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Высокоярскому сельскому поселению 25 м2/чел.

Социальная инфраструктура

Таблица 3.2.1

| № п/п | назначение | наименование объекта (все объекты планируются к 2020 году) | характеристика | местоположение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | населенный пункт | функциональная зона |
| - , | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта | физкультурно-оздоровительный комплекс | Площадка с тренажерами (ГТО) 388 м2 | с Высокий Яр | зона рекреационного использования: спортивных комплексов и сооружений |
|  |  |  | Тренажерный зал 48,4 м2 |  |  |
|  |  | культурно-спортивный центр | спортивный зал 159,2 м2 | с.Богатыревка |  |
|  |  |  |  |  | зона общественно-деловой застройки |
|  | создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | территория для проведения массовых культурных мероприятия | Высокоярский СДК Богатыревский ЦД | с Высокий Яр с.Богатыревка |  |

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Высокоярском сельском поселении не планируется.

Жилищный фонд

Таблица 3.3.1

| № п/п | наименование объекта | характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – м2) |  | местоположение - функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | индивидуальные жилые дома | с.Высокий Яр с.Богатыревка д.Крыловка д.Пчелка д.Хуторское д.Панычево | 30 - - - - - | жилая зона: зона застройки индивидуальной домами усадебного типа |

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом  остается автомобильный транспорт. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет личным транспортом.

Таблица 3.3.1

| Наименование показателя | 2026 (базовый год) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей | 140 | 141 | 142 | 143 | 149 | Увеличение численности автомобилей в связи с улучшением качества жизни населения |
| Число остановочных площадок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | с.Высокий Яр с.Богатыревка д.Крыловка д.Пчелка д.Хуторское д.Панычево |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планируются |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планируются |
| Парковочное пространство, мест | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Мероприятия не планируются |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планируются |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |
| Число станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство не планируется |

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Таблица 3.6.1

| Наименование показателя | 2026 (базовый год) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей всего, в т.ч | 140 | 141 | 142 | 143 | 149 |
| легковые | 140 | 141 | 142 | 143 | 149 |

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

В Высокоярском сельском поселении в 2025 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Высокоярском сельском поселении.

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспртно-пересадочных узлов  не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Высокоярского сельского поселения.

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия программы | Срок реализации | Объем финансировании тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение щебня, ПГС | 2028-2030 | 500,0 | Администрация Высокоярского сельского поселения |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта.

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков не планируются.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Таблица 5.2

| Наименование мероприятия программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2026-2035 | 0,00 | Администрация Высокоярского сельского поселения |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 6.1

| Мероприятия | Финансирование на 2026-2035 гг., тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - |
| Речной транспорт | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов |  |  | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - | - | - | - |
| Мероприятия по развитию сети дорог, в. т.ч.: | - | - | 7128,163 | - |
| строительство дорог | - | - | 0 | - |
| ремонт дорог | - | - | 7128,163 | - |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | - | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу | - | - | - | - |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 7128,163 | 0,0 |

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2026 (Базовый год) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число остановочных площадок | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов Т7 на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации N 1440 от 25.12.2015 "Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".

Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация Высокоярского сельского поселения.