
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫСОКОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Высокий Яр
00.00.2026                                                                                              № Проект
Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области
 на период 2026 - 2035 годы

Руководствуясь ст. 26  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 25.12.2015  N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области, Администрация Высокоярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития  транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на период 2026-2035 годы (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 15.09.2016 года № 81 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 24.03.2017 года № 26 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 13.09.2017 года № 64/1 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 01.03.2019 года № 31 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 23.05.2019 года № 51 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
7. Признать утратившим силу постановление Администрации Высокоярского сельского поселения от 15.09.2021 года № 98 «О внесении изменений в Постановление № 81 от 15.09.2016 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области на период 2016-2025 г.».
8. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области порядке и разместить на официальном сайте Администрации Высокоярского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю.








Глава Высокоярского сельского поселения                                         Е.Н. Дудкина








































Приложение 
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1. Паспорт программы
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского  сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на 2026 – 2035 годы

	Наименование программы
	Муниципальная программа комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Высокоярского сельского поселения Бакчарского муниципального района Томской области на 2026-2035 годы (далее – Программа)

	Основания для разработки программы
	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Наименование заказчика Программы, его местонахождение
	Администрация Высокоярского сельского поселения (далее – Администрация), адрес: 636225,  Томская область, Бакчарский район, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26

	Наименование разработчика  Программы, его местонахождение
	Администрация Высокоярского сельского поселения, адрес: 636225 Томская область, Бакчарский район, с. Высокий Яр ул. Центральная д. 26

	Цель программы
	- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы;
- повышение уровня безопасности движения;
- улучшение качества дорог.

	Задачи программы
	- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Высокоярского сельского поселения


	Целевые показатели (индикаторы) программы
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);                                   
 - увеличение протяженности отремонтированных дорог; 
- обеспечение  населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;
- повышение безопасности дорожного движения. 

	Сроки и этапы реализации программы
	
2026 – 2035  годы

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов)  программы
	-   разработка проектно-сметной документации;                                           -   реконструкция существующих дорог местного значения;                                                 
-   ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения.                                                                           

	Объемы и источники финансирования программы       по годам                                
	Объем финансирования Программы в 2026-2035 годах составит 7128,163 тыс. руб., в том числе по годам:
2026 год – 1978,163 тыс. руб.;
2027 год – 2520,00тыс. руб.;
2028 год – 2630,00тыс. руб.;
2029-2035 годы – 0,0 тыс. руб. из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет (дорожный фонд) – 7128,163 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	Ожидаемые результаты  реализации Программы
	- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;                                    
-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.



2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
2.1. Анализ положения Высокоярского сельского поселения в структуре пространственной организации Российской Федерации.

Общая площадь поселения занимает 417,28 тыс. га, что составляет 16,9% территории Бакчарского района.
Высокоярское сельское поселение расположено в северной части Бакчарского района. Граничит на западе с Парбигским, на северо-востоке – с Вавиловским, на востоке и юго-востоке – с Бакчарским сельскими поселениями Бакчарского района, на юге – с Новосибирской областью, северная граница – с Чаинским районом Томской области.
В состав поселения входят 6 сельских населенных пунктов: с. Высокий Яр, с. Богатырёвка, д. Панычево, д. Пчёлка, д.Хуторское, д. Крыловка.
Административный центр поселения – с. Высокий Яр.
Образование Высокоярского сельского поселения связано с принятием Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Территория сельского поселения определена границами, которые установлены Законом Томской области от 09.09.2004 г. № 194-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Бакчарского района». 
Характеристика населенных пунктов Высокоярского сельского поселения представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Населенные пункты в составе Высокоярского сельского поселения
	Показатели
	с.Высокий Яр
	д.Крыловка
	д.Хуторское
	д.Пчёлка
	с.Богатырёвка
	д.Панычево
	Всего

	1. Общая численность населения
	467
	87
	77
	82
	216
	86
	1015


Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2026 г. составила 1015 человек. 
Высокоярское поселение удалённое поселение района. Так, расстояние от центра поселения – с. Высокий Яр до с. Бакчар составляет 64 км. Внутри поселения расстояния между населёнными пунктами небольшие: от д. Хуторское до центра поселения - 6 км, от д. Пчёлка – 11 км, от д. Крыловка – 16, от д. Панычево – 33 км, от с. Богатырёвка – 43,5 км.  Все населенные пункты поселения находятся вдоль автодороги «Бакчар-Подгорное-Коломино», однако транспортное сообщение осложняется её грунтовым покрытием. Передвижение по дорогам в дождливую погоду затруднено, особенно в весенне-осенний период от с.Высокий Яр до д. Панычево. 
2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

	Транспортно-экономические связи Высокоярского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Большинство  передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                         
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.   
Можно выделить основные группы объектов тяготения: 
- объекты социально сферы;
- объекты трудовой деятельности
-узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Уровень автомобилизации низкий и составляет 140 единиц на 1000 человек (при уровне автомобилизации на 01.01.2024 в Российской Федерации 344 единиц на 1000 человек) Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды.
2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.              
                                                                                                    
	Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Дороги общего пользования местного значения имеют щебеночное, песчано-гравийное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.      
Строительство новых автомобильных дорог не производится. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.
Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Томск-Бакчар-Кедровый», «Бакчар-Подгорное-Коломино», дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.
          Общая протяжённость дорожной сети составляет 36,6 км. Почти все дороги требуют  ремонта.  Наименование автомобильных дорог указано в таблице 1.
Таблица 2.4.1. Наименование автомобильных дорог Высокоярского сельского поселения
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области  с. Высокий Яр 
	Идентификационный номер 
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 1
	автомобильная дорога, ул. Центральная;  трубы всего 5 шт. 45 п.м. из них:  5 шт. металлические  45 п.м.
	2,171
	0,441
	1,73

	69-612-420 ОП МП 2
	автомобильная дорога,  пер. Больничный;   трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт. металлические 0 п.м.
	1,189
	0,519
	0,67

	69-612-420 ОП МП 3
	автомобильная дорога, ул. Весенняя;   трубы всего 0 шт. из них: 0 шт. металлические 0 п.м.
	0,656
	
	0,656

	69-612-420 ОП МП 4
	автомобильная дорога,  ул. Восточная;  трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м.
	0,673
	0,553
	0,12

	69-612-420 ОП МП 5
	автомобильная дорога, ул. Зеленая;   трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт. металлические 0 п.м.
	0,476
	0,476
	

	69-612-420 ОП МП 6
	автомобильная дорога,  ул. Новая;  трубы всего 0 шт. 0 п.м. из них: 0 шт.металлические 0 п.м.
	0,583
	
	0,583

	69-612-420 ОП МП 7
	автомобильная дорога, ул. Рабочая;  трубы всего 2 шт. 16 п.м. из них: 2 шт. металлические 16 п.м.
	0,636
	
	0,636

	69-612-420 ОП МП 8
	автомобильная дорога, ул. Садовая; трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м.
	0,640
	0,400
	0,240





	69-612-420 ОП МП 9
	автомобильная дорога, ул. Сибирская;   трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт. металлические 6 п.м.
	0,682
	0,182
	0,5

	69-612-420 ОП МП 10
	автомобильная дорога,  ул. Советская;   трубы всего 3 шт. 18 п.м. из них: 3
шт.металлические 18 п.м.
	0,616
	0,176
	0,44

	69-612-420 ОП МП 11
	автомобильная дорога, ул. Таежная;   трубы всего 1 шт. 8 п.м. из них: 1 шт.металлические 8 п.м.
	0,317
	0,057
	0,26

	69-612-420 ОП МП 12
	автомобильная дорога, пер. Трактовый;  трубы всего 4 шт. 24 п.м. из них: 4 шт.металлические 24 п.м.
	1,414
	0,174
	1,24

	69-612-420 ОП МП 13
	Автомобильная дорога, пер. № 1 (Весенняя – Больничный) 
	0,219
	
	0,219

	69-612-420 ОП МП 14
	Автомобильная дорога, пер. № 2 (Нестеренко – магазин) ;  
	0,157
	0,157
	

	69-612-420 ОП МП 15
	Автомобильная дорога, пер. № 3 (Танцев – Бирюков) ;  
	0,293
	0,293
	

	69-612-420 ОП МП 16
	Автомобильная дорога, подъезд № 1 (Восточная)
	0,544
	0,544
	

	69-612-420 ОП МП 17
	Автомобильная дорога, подъезд № 2 (сушилка)
	0,700
	0,7
	



Таблица 2.4.2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Крыловка 
	Идентификационный номер
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 18
	Автомобильная дорога,  ул. Центральная;   
	1,08
	0,18
	0,847

	69-612-420 ОП МП 19
	Автомобильная дорога,  пер. Советский
	0,2
	0,2
	

	69-612-420 ОП МП 20
	Автомобильная  дорога,  ул. Школьная
	0,73
	0,73
	

	69-612-420 ОП МП 21
	Автомобильная дорога, ул. Луговая
	0,25
	0,25
	

	69-612-420 ОП МП 22
	Автомобильная дорога, пер. Весёлый
	0,32
	0,32
	

	69-612-420 ОП МП 23
	Автомобильная дорога, пер. Луговой
	0,15
	0,15
	

	69-612-420 ОП МП 24
	Автомобильная дорога, пер. Лесной
	0,2
	0,2
	

	69-612-420 ОП МП 25
	Автомобильная дорога, переулок №1
	0,26
	0,26
	

	69-612-420 ОП МП 26
	Автомобильная дорога, проезд между Крыловками
	0,58
	0,58
	



Таблица 2.4.3. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Пчелка 
	Идентификационный номер
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 27
	Автомобильная дорога, ул. Центральная
	0,96
	0,96
	

	69-612-420 ОП МП 28
	Автомобильная дорога, ул. Школьная
	0,74
	0,74
	

	69-612-420 ОП МП 29
	Автомобильная дорога, подъезд №1
	0,23
	
	0,23

	69-612-420 ОП МП 30
	Автомобильная дорога, подъезд №2 
	0,61
	0,61
	

	69-612-420 ОП МП 31
	Автомобильная дорога, подъезд к Центру досуга
	0,05
	0,05
	

	69-612-420 ОП МП 32
	Автомобильная дорога, подъезд к скважине
	0,1
	0,1
	

	69-612-420 ОП МП 33
	Автомобильная дорога, подъезд к реке
	0,2
	0,2
	



Таблица 2.4.4. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Хуторское  
	Идентификационный номер
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 34
	автомобильная дорога, пер. Береговой
	0,44
	0,44
	

	69-612-420 ОП МП 35
	автомобильная дорога, ул. Луговая
	0,53
	0,53
	

	69-612-420 ОП МП 36
	автомобильная дорога,  ул. Центральная;   трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м.
	1,69
	1,69
	

	69-612-420 ОП МП 37
	Автомобильная дорога, подъезд №1
	0,55
	0,55
	

	69-612-420 ОП МП 38
	Автомобильная дорога, переулок №1
	0,24
	0,24
	

	69-612-420 ОП МП 39
	Автомобильная дорога, подъезд к скважине
	0,07
	0,07
	

	69-612-420 ОП МП 40
	Автомобильная дорога, подъезд к пожарному водоему
	0,13
	0,13
	



Таблица 2.4.5. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области с. Богатыревка
	Идентификационный номер
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 41
	автомобильная дорога,  ул. Школьная;  трубы всего 3 шт. 12 п.м. из них: 3 шт.металлические 12 п.м.
	1,096
	0,716
	0,38

	69-612-420 ОП МП 42
	автомобильная дорога,  ул. Ленина;   трубы всего 4 шт. 16 п.м. из них: 4 шт.металлические 16 п.м.
	1,02
	0,38
	0,64

	69-612-420 ОП МП 43
	автомобильная дорога,  ул. Заозерная; трубы всего 3 шт. 12 п.м. из них: 3 шт.металлические 12 п.м.
	0,738
	0,738
	

	69-612-420 ОП МП 44
	автомобильная дорога,  ул. Луговая
	0,571
	0,571
	

	69-612-420 ОП МП 45
	автомобильная дорога,  ул. Киргизка; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м.
	0,435
	0,435
	

	69-612-420 ОП МП 46
	автомобильная дорога,  ул. Новая;  трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м.
	0,294
	0,294
	

	69-612-420 ОП МП 47
	автомобильная дорога,  ул. Лесная; трубы всего 1 шт. 4 п.м. из них: 1 шт.металлические 4 п.м.
	1,384
	1,384
	

	69-612-420 ОП МП 48
	автомобильная дорога,  пер. Дорожный;   трубы всего 2 шт. 8 п.м. из них: 2 шт.металлические 8 п.м.
	0,373
	0,373
	

	69-612-420 ОП МП 49
	автомобильная дорога,  ул. Береговая
	0,392
	0,392
	

	69-612-420 ОП МП 50
	автомобильная дорога,  пер. Центральный
	0,489
	0,489
	

	69-612-420 ОП МП 51
	автомобильная дорога,  пер. Школьный
	0,865
	0,865
	

	69-612-420 ОП МП 52
	автомобильная дорога,  подъезд к мосту
	0,139
	0,139
	

	69-612-420 ОП МП 53
	автомобильная дорога,  выезд из с. Богатыревка
	0,165
	0,165
	

	69-612-420 ОП МП 54
	автомобильная дорога,  дорога на поля
	0,328
	0,328
	

	69-612-420 ОП МП 55
	автомобильная дорога,  дорога на кладбище
	0,598
	0,598
	



Таблица 2.4.6. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Высокоярское сельское поселение» Бакчарского района Томской области д. Панычево 
	Идентификационный номер
	Наименование объекта
	Протяженность (всего,  км)
	Протяженность по типу покрытия
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	грунт
	Гравий, щебень
	

	69-612-420 ОП МП 56
	автомобильная дорога, ул. Береговая
	0,36
	0,36
	

	69-612-420 ОП МП 57
	автомобильная дорога, ул. Советская;   трубы всего 2 шт. 12 п.м. из них: 2 шт.металлические 12 п.м.
	0,9
	0,9
	

	69-612-420 ОП МП 58
	автомобильная дорога,  ул. Трактовая;  трубы всего 1 шт. 6 п.м. из них: 1 шт.металлические 6 п.м.
	0,82
	0,546
	0,274

	69-612-420 ОП МП 59
	автомобильная дорога,  ул. Центральная;    трубы всего 2 шт. 12 п.м. из них: 2 шт.металлические 12 п.м.
	1,12
	1,12
	

	69-612-420 ОП МП 60
	автомобильная дорога, ул. Школьная
	0,31
	0,31
	

	69-612-420 ОП МП 61
	автомобильная дорога, подъезд №1
	0,3
	0,3
	

	69-612-420 ОП МП 62
	автомобильная дорога, подъезд №2
	0,39
	0,39
	



2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).                                            
Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2023-2025 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.      
Оценка уровня автомобилизации населения на территории Высокоярского сельского поселения
Таблица 2.5.1.
	№
	Показатели
	2023 год (факт)
	2024 год (факт)
	2025 год (факт)

	1
	Общая численность населения,  чел.
	617
	571
	520

	2
	Количество автомобилей у населения, ед.
	130
	134
	140

	3
	Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел.
	130/1000
	134/1000
	140/1000



	2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.                                                                                                                                   
Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта. Автобусное транспортное сообщение отсутствует.                                  
2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.
Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном исполнении и прилегающие территории к организациям и домам.  Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.                                               
2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                 
Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигаются по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 5% от основного потока.                  
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Томск-Бакчар-Кедровый».
На территории Высокоярского сельского поселения железнодорожных магистралей нет. 
Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2025 года  на территории Высокоярского сельского поселения не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации
	№ п/п
	Параметры
	Год

	
	
	2023
	2024
	2025

	1.
	Количество дорожно-транспортных происшествий 
	0
	0
	0

	2.
	Количество зарегистрированных транспортных средств
	130
	134
	140



2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.
Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.  
Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения. 
Таблица 2.11.1
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 
	Первая очередь строительства
	Расчётный срок

	Транспортная инфраструктура

	Протяженность дорог, в том числе:
	км
	36,6
	23,1
	23,1

	-общего пользования муниципального значения
	км
	36,6
	23,1
	23,1

	-общего пользования областного значения
	км
	-
	-
	-

	-общего пользования федерального значения
	км
	
-
	-
	-




2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 23.03.2026 г.);
2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 29.12.2025 г.) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 07.07.2025 г.) «О безопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 16.07.2025 г.) «О правилах дорожного движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 (ред. от 23.05.2024 г.) «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;
6. Генеральный план Высокоярского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Высокоярского сельского поселения Бакчарского района Томской области от 12.12.2013г. № 47;
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.
3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

На территории Высокоярского сельского поселения расположено 6 населенных пунктов, в которых прописано 1015 человек, в том числе: трудоспособного возраста –  581 человек, дети до 17-летнего возраста – 125 человек, старше трудоспособного возраста – 309 человек. Динамика роста населения приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1
Динамика роста населения
	№
п/п
	Наименование
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Число родившихся
	3
	13
	10
	4

	2.
	Число умерших
	18
	29
	17
	25

	3.
	Естественный прирост (+), убыль (-)
	-15
	-16
	-7
	-21

	4.
	Прибыло
	10
	28
	11
	3

	5.
	Убыло
	56
	45
	39
	20

	6.
	Миграционный прирост  (+), убыль (-) 
	-46
	-17
	-28
	-17


По динамике роста населения видно, что Баланс рождаемость-смертность в поселении за период 2022-2025 годы остается в отрицательном значении: число умерших превышает число родившихся. При этом процесс естественной прибыли населения постепенно сокращается.
Население Высокоярского  сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в одном крупном населенном пункте – административном центре с. Высокий Яр.
Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.
Общая жилая площадь в Высокоярском сельском поселении составляет 24917,4 тыс.м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Высокоярскому сельскому поселению 25 м2/чел.

[bookmark: _Toc363232657] Социальная инфраструктура
Таблица 3.2.1

	№ п/п
	назначение
	наименование
объекта
(все объекты планируются к 2020 году)
	характеристика

	местоположение

	
	
	
	
	населенный пункт
	функциональная зона

	1. ,
	обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта
	
физкультурно-оздоровительный
комплекс

	Площадка с тренажерами (ГТО) 388 м2
	
с Высокий Яр


	зона рекреационного использования:  спортивных комплексов и сооружений

	1. 
	
	
	Тренажерный зал 48,4 м2
	
	

	
	
	культурно-спортивный центр
	спортивный зал
159,2 м2


	
с.Богатыревка
	

	
	
	
	
	
	зона общественно-деловой застройки

	1. 
	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	территория для проведения массовых культурных мероприятия
	Высокоярский СДК
Богатыревский ЦД 
	с Высокий Яр
с.Богатыревка
	



Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Высокоярском сельском поселении не планируется.
[bookmark: _Toc363232658]
Жилищный фонд
Таблица 3.3.1

	№ п/п
	
наименование
объекта
	характеристика (ориентировочная площадь нового жилищного строительства к 2035 году – м2)
	местоположение - функциональная зона

	


1
	индивидуальные жилые дома
	
с.Высокий Яр
с.Богатыревка
д.Крыловка
д.Пчелка
д.Хуторское
д.Панычево

	
30 
-
-
-
-
-
	


жилая зона:  зона застройки индивидуальной домами усадебного типа





3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 

 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

[bookmark: _Toc363232659]            3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом  остается автомобильный транспорт. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет личным транспортом. 
Таблица 3.3.1
	Наименование показателя
	2026 (базовый год)
	2027
	2028
	2029
	2030-2035
	Примечание

	

Число автомобилей
	

140
	

141
	

142
	

143
	

149
	Увеличение численности автомобилей в связи с улучшением качества жизни населения

	Число остановочных площадок
	6
	
6
	
6
	
6
	
6
	с.Высокий Яр
с.Богатыревка
д.Крыловка
д.Пчелка
д.Хуторское
д.Панычево

	Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	Мероприятия не планируются

	Велосипедное движение, число пунктов хранения мест
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
Мероприятия не планируются

	Парковочное пространство, мест
	
3
	
3
	
3
	
3
	
3
	Мероприятия не планируются

	Число автостанций (60 пассажиров)
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не планируются

	Число вертолетных площадок
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется

	Число аэропортов
	
0
	0
	
0
	
0
	
0
	Строительство не планируется

	
Число причалов
	
0
	0
	
0
	
0
	
0
	Строительство не планируется

	
Число станций
	0
	0
	0
	0
	0
	Строительство не планируется



3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть запланированных в Программе величин показателей.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Таблица 3.6.1
	Наименование показателя
	2026
(базовый год)
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030-2035

	Число автомобилей всего, в т.ч
	
140
	
141
	
142
	
143
	
149

	легковые
	
140
	
141
	
142
	
143
	
149



Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 

В Высокоярском сельском поселении в 2025 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.
В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за массового пренебрежения требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения.
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:
- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;
- установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятным.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

     Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Высокоярском сельском поселении.
Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспртно-пересадочных узлов  не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения не планируются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб отсутствуют.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Высокоярского сельского поселения.
Таблица 5.1
	
Наименование мероприятия программы
	
Срок реализации
	
Объем финансировании тыс. руб.
	
Ответственный за реализацию
мероприятия

	
Приобретение щебня, ПГС
	
2028-2030
	
500,0
	
Администрация Высокоярского сельского поселения



Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.
Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков не планируются.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем.
Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения не планируются. 

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.
Таблица 5.2
	
Наименование мероприятия программы
	
Срок реализации
	
Объем финансирования, тыс.
руб.
	
Ответственный за реализацию мероприятия

	Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры
	



2026-2035
	



0,00
	



Администрация Высокоярского сельского поселения



6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Таблица 6.1
	
Мероприятия
	Финансирование на 2026-2035 гг., тыс. руб.

	
	Областной бюджет
	Районный бюджет
	Бюджет МО
	Внебюд.

	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:
	
-
	
-
	
-
	
-

	Авиационный транспорт
	-
	-
	-
	-

	Речной транспорт
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов
	
	
	
-
	
-

	Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта
	
-
	
-
	
-
	
-

	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения
	
-
	
-
	
-
	
-

	Мероприятия по развитию сети дорог, в. т.ч.:
	
-
	
-
	7128,163
	
-

	строительство дорог
	-
	-
	0
	-

	ремонт дорог
	-
	-
	7128,163
	-

	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
	
-
	
-
	
-
	
-

	Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки
	
-
	
-
	
-
	
-

	Мероприятия по мониторингу
	-
	-
	-
	-

	
Всего
	
0,0
	
0,0
	
7128,163
	
0,0



7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

	
Мероприятия
	
Наименование индикатора
	
2026 (Базовый год)
	
2027
	
2028
	
2029
	
2030-2035

	
а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов
	Число транспортно-пересадочных узлов
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
	Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
	Число остановочных площадок
	6
	6
	6
	6
	6

	б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства
	

Парковочное пространство, мест
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0

	в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	
Число мест стоянок большегрузного транспорта
	

0
	

0
	

0
	

0
	

0

	г) мероприятия по развитию сети дорог поселения
	Развитие улично-дорожной сети, км
	
36,6
	
36,6
	
36,6
	
36,6
	
36,6

	д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков
	Число зарегистрированных ДТП
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество светофорных объектов Т7 на УДС, шт.
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
	Количество нанесенной дорожной разметки, м2
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0

	
	Количество установленных дорожных знаков, ед
	
15
	
15
	
15
	
15
	
15



Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

8. Предложения по инвестиционным преобразованиям,
 совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности 
в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации N 1440 от 25.12.2015 "Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов".
Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация Высокоярского сельского поселения.
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